PROJECT CHARTER

Xây dựng kiến trúc hệ thống cho Universal Commerce Protocol (UCP)

theo hướng mở và khả mở – Định hướng Business Architect

UIT.SE.UCP.2026.21

Đồ Án 2 – Học kỳ 2 / 2025–2026

Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQGHCM

# Document Control

## Document Information

| Document Id | UIT.SEUCP.2026.21 |
| --- | --- |
| Document Owner | Phạm Phú Khang |
| MSSV | 23520706 |
| Issue Date | 16/03/2026 |
| Last Saved Date | 16/03/2026 |
| Giảng viên HD | Ths. Nguyễn Công Hoan |
| File Name | UIT.SE.UCP.2026.21 – Project Charter.docx |

## Document History

| Version | Issue Date | Changes |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/03/2026 | Initial version |

## Document Approvals

| Role | Name | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Ths. Nguyễn Công Hoan | ✔ |  |
| Business Architect | Phạm Phú Khang | ✔ |  |

## Acronyms List

| Acronym | Full Form | Description |
| --- | --- | --- |
| UCP | Universal Commerce Protocol | Giao thức thương mại thống nhất cho phép AI Agent tương tác với hệ thống e-commerce |
| API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình ứng dụng |
| BA | Business Analysis | Phân tích nghiệp vụ |
| BABOK | Business Analysis Body of Knowledge | Bộ kiến thức chuẩn về phân tích nghiệp vụ |
| DDD | Domain-Driven Design | Phương pháp thiết kế hướng nghiệp vụ |
| C4 | Context, Container, Component, Code | Mô hình kiến trúc phần mềm 4 tầng |
| ADR | Architecture Decision Record | Tài liệu ghi nhận quyết định kiến trúc |
| POC | Proof of Concept | Miễu chứng khái niệm |
| PO | Product Owner | Chủ sản phẩm |

# Project Summary, Purpose, Goals, and Success Criteria

## Summary

Dự án tập trung nghiên cứu và thiết kế kiến trúc hệ thống cho Giao thức Thương mại Thống nhất (Universal Commerce Protocol – UCP), cho phép các Tác nhân Trí tuệ Nhân tạo (AI Agent) tương tác với nền tảng thương mại điện tử thông qua một giao diện chuẩn hóa. Dự án được thực hiện theo hướng Business Architect, tập trung hoàn toàn vào phân tích nghiệp vụ (BABOK), thiết kế kiến trúc (C4 Model, DDD) và tài liệu hóa hệ thống – không bao gồm lập trình hay triển khai.

## Purpose and Vision

Purpose: Giải quyết bài toán phân mảnh trong giao tiếp giữa AI Agent và các nền tảng e-commerce bằng cách đề xuất một kiến trúc hệ thống mở (open) và khả mở (extensible), cho phép bất kỳ AI Agent nào cũng có thể thực hiện các nghiệp vụ mua sắm thông qua UCP mà không cần tùy chỉnh cho từng nền tảng.

Vision: Xây dựng bộ tài liệu kiến trúc hệ thống đầy đủ, có khả năng làm nền tảng cho việc hiện thực hóa UCP trong tương lai – mở đường cho kỷ nguyên thương mại tự động hóa bởi AI (AI-driven Commerce).

## Project Goals and Objectives

Goals:

- Thiết kế thành công kiến trúc hệ thống UCP với đầy đủ các tầng (C4 Model) và các luồng nghiệp vụ chính (Checkout Session, Order Management, Identity Linking) trong 15 tuần.

- Sản xuất bộ tài liệu kiến trúc đạt chuẩn chuyên nghiệp, có thể được sử dụng làm đầu vào cho đội phát triển hiện thực hóa sau này.

Objectives:

- Hoàn thành Event Storming và xác định tối thiểu 5 Bounded Contexts của UCP (Identity, UCP Gateway, Catalog, Trade, Notification).

- Thiết kế C4 Model đầy đủ 4 tầng: System Context, Container, Component, và Code-level cho các module lõi.

- Định nghĩa API Contract (OpenAPI 3.0) cho tất cả các endpoint của UCP Gateway.

- Viết tối thiểu 5 Architecture Decision Records (ADR) cho các quyết định kiến trúc then chốt.

- Xây dựng Traceability Matrix liên kết từ Business Requirement đến Architecture Component.

## Success Criteria

- Stakeholder Satisfaction: Bộ tài liệu kiến trúc (C4 Model, Event Storming, ADR, API Spec) thể hiện rõ tính mở và khả mở của hệ thống, được giảng viên phê duyệt. Mọi requirement đều trace được đến component kiến trúc tương ứng.

- Budget: Triển khai hoàn toàn bằng công cụ miễn phí, không vượt quá ~200.000 VNĐ (chi phí in ấn).

# Project Scope, Quality Management, and Timeline

## Project Scope

Inclusions – Phạm vi thực hiện:

- Phân tích nghiệp vụ (BABOK): Event Storming, Business Vision, Capability Map, Use Case Specification, Business Rules Catalog, Glossary.

- Thiết kế kiến trúc (C4 + DDD): C4 Model đầy đủ 4 tầng cho hệ thống UCP. Xác định Bounded Contexts, Aggregates, Domain Events.

- API Contract: Định nghĩa OpenAPI 3.0 Specification cho UCP Gateway và các service nội bộ.

- Data Modeling: ERD và Data Dictionary cho từng Bounded Context (thiết kế logic, không hiện thực database).

- Architecture Decision Records: Ghi nhận và phân tích các quyết định kiến trúc chính (message broker, auth, data isolation, API style...).

- Traceability Matrix: Liên kết Requirement ↔ Use Case ↔ Architecture Component.

Exclusions – Ngoài phạm vi:

- Lập trình/Code: Không viết source code, không xây dựng prototype chạy được. Mọi thiết kế dừng ở mức tài liệu và diagram.

- Frontend/Mobile: Không thiết kế giao diện người dùng chi tiết. Chỉ wireframe minh họa nếu cần.

- AI/NLP Model: Giả định AI Agent đã xử lý NLP và gửi Intent chuẩn hóa vào UCP Gateway.

- Triển khai thực tế: Không deploy lên server/cloud. Không tích hợp cổng thanh toán thật.

## Quality Management

Standards:

- Tài liệu kiến trúc tuân thủ chuẩn C4 Model và BABOK v3.

- Mọi Use Case phải có đầy đủ: Actor, Precondition, Main Flow, Alternative Flow, Postcondition.

- API Spec tuân thủ OpenAPI 3.0, validate được bằng Swagger Editor.

- Mọi ADR phải có đầy đủ: Context, Decision, Consequences, Alternatives Considered.

Control Procedures:

- Review với giảng viên mỗi 2 tuần để kiểm tra tiến độ và chất lượng tài liệu.

- Sử dụng GitHub để version control toàn bộ tài liệu, đảm bảo truy xuất được lịch sử thay đổi.

- Tự review chéo giữa các deliverable để đảm bảo tính nhất quán (vd: Use Case khớp với Component Diagram).

# Timeline and Milestones

| Giai đoạn | Milestone Description |
| --- | --- |
| 09/03 – 16/03 | Định hướng – Phân tích bài toán, xác định phạm vi nghiệp vụ của UCP. Nghiên cứu các giao thức tương tự (MCP, OpenAPI, GraphQL Federation) và phác thảo Business Vision. |
| 16/03 – 30/03 | Lập kế hoạch – Hoàn thành Project Charter. Xác định Capability Map, Stakeholder Analysis. Lập kế hoạch deliverables theo tuần và định nghĩa tiêu chí chất lượng tài liệu. |
| 30/03 – 06/04 | Củng cố nền tảng – Event Storming, xác định Bounded Contexts, Aggregate và Domain Events. Elicitation các luồng chính: Checkout Session, Order Management, Identity Linking. |
| 06/04 – 09/04 | Mô hình hóa vấn đề/giải pháp – Vẽ C4 Model (System Context, Container, Component). Định nghĩa API Contract (OpenAPI 3.0) và Data Schema cho từng Bounded Context. |
| 09/04 – 28/05 | Thực hiện – Hoàn thiện Use Case Specification, Business Rules Catalog, Glossary. Viết ADR cho các quyết định kiến trúc chính. Mô hình hóa dữ liệu (ERD/Data Dictionary). Xây dựng Traceability Matrix. |
| 28/05 – 01/06 | Lập bộ prompt engineering đã áp dụng – Tổng hợp các prompt đã sử dụng trong quá trình phân tích và thiết kế kiến trúc. Đánh giá hiệu quả và ghi nhận bài học. |
| 01/06 – 08/06 | Viết báo cáo – Tài liệu hóa toàn bộ deliverables. Kiểm định tính khả mở (extensibility) và tính mở (openness) của kiến trúc. Review chéo các tài liệu. |
| 08/06 – 15/06 | Thuyết minh (Video + Slide) – Chuẩn bị Slide và quay video thuyết minh kết quả công việc. Demo các luồng kiến trúc và tài liệu. |
| 15/06 – 22/06 | Tự rà soát – Rà soát lần cuối, chỉnh sửa theo feedback của giảng viên. Hoàn thiện và nộp đồ án. |

# Resources, Costs, and Budget

## Resource Management

| Role | Name | Start Date | End Date | % Effort/day |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Business Architect / PM | Phạm Phú Khang | 09/03/2026 | 22/06/2026 | 100% |
| Project Sponsor / Advisor | Nguyễn Công Hoan | 09/03/2026 | 22/06/2026 | 10% |

## Estimated Costs and Budget (VNĐ)

| Task | Labor Costs | Material Costs | Other Costs | Budget |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nghiên cứu & Lập kế hoạch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phân tích nghiệp vụ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiết kế kiến trúc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Công cụ (Figma, Draw.io, GitHub) | 0 | 0 | 0 | 0 (Free) |
| Tài liệu, in ấn báo cáo | 0 | 0 | ~100.000 | ~100.000 |
| Dự phòng | 0 | 0 | ~100.000 | ~100.000 |
| Sub-Total | 0 | 0 | ~200.000 | ~200.000 |

Đây là đồ án nghiên cứu – không phát sinh chi phí nhân công. Chi phí thực tế chủ yếu là thời gian và nỗ lực của sinh viên.

# Stakeholders

| Name | Role | Power | Interest | Expectation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Công Hoan | Project Sponsor / Advisor | Cao | Cao | Sinh viên thể hiện năng lực phân tích nghiệp vụ và thiết kế kiến trúc hệ thống đúng chuẩn BA. Tài liệu rõ ràng, logic, có khả năng triển khai thực tế. |
| Phạm Phú Khang | Business Architect | Trung bình | Cao | Nắm vững BABOK framework, thiết kế kiến trúc mở và khả mở. Tạo bộ tài liệu đầy đủ, chất lượng. |

# Risk Management

| Risk | Likelihood | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiếu kinh nghiệm thực tế về hệ thống e-commerce: Kiến trúc được thiết kế có thể không phù hợp với thực tiễn vận hành. | Cao | Cao | Nghiên cứu kỹ các hệ thống thực tế (Shopify, WooCommerce API). Tham khảo case study và white paper về kiến trúc e-commerce. Xin feedback sớm từ giảng viên. |
| Phạm vi dự án bị mở rộng (Scope Creep): Do chỉ làm kiến trúc/tài liệu, dễ bị cuốn vào việc đi sâu chi tiết kỹ thuật hoặc prototype code. | Cao | Trung bình | Giữ đúng phạm vi BA/Architecture. Mọi quyết định mở rộng phải được ghi nhận và được giảng viên phê duyệt. Sử dụng MoSCoW để ưu tiên. |
| Chất lượng tài liệu không đạt chuẩn: Tài liệu kiến trúc thiếu nhất quán, không trace được từ requirement đến component. | Trung bình | Cao | Sử dụng Traceability Matrix liên kết Requirement ↔ Use Case ↔ Component. Review chéo với giảng viên mỗi 2 tuần. |
| Định nghĩa UCP quá trừu tượng: Giao thức UCP chưa có chuẩn thực tế, dễ dẫn đến thiết kế không khả thi. | Trung bình | Cao | Tham khảo các giao thức tương tự (MCP của Anthropic, OpenAPI, GraphQL Federation). Định nghĩa UCP spec rõ ràng với các endpoint, payload và flow cụ thể. |
| Không kịp tiến độ: Một mình thực hiện toàn bộ phân tích và thiết kế trong 15 tuần. | Trung bình | Trung bình | Lập kế hoạch chi tiết theo tuần với buffer time. Ưu tiên các deliverable bắt buộc trước. |

# Assumptions and Constraints

## Assumptions

- Sinh viên đã nắm vững các kiến thức nền tảng về Software Architecture, DDD, và BABOK framework.

- Giảng viên hướng dẫn sẽ cung cấp feedback định kỳ (2 tuần/lần) để định hướng chất lượng tài liệu.

- Giao thức UCP chưa có chuẩn chính thức – dự án sẽ tự định nghĩa spec dựa trên tham khảo các giao thức tương tự (MCP, OpenAPI, GraphQL).

- AI Agent được giả định đã có khả năng xử lý NLP và truyền Intent chuẩn hóa (JSON) vào UCP Gateway.

- Các công cụ sử dụng (Draw.io, Figma, GitHub, Swagger) đều miễn phí hoặc có bản free đủ dùng.

## Constraints

- Thời gian: Phải hoàn thành trong 15 tuần (09/03 – 22/06/2026) theo lịch học kỳ.

- Nhân sự: Chỉ có 1 sinh viên thực hiện, không có thêm nguồn lực từ bên ngoài.

- Phạm vi: Chỉ tập trung vào kiến trúc và tài liệu BA – không lập trình, không triển khai.

- Chi phí: Ngân sách triển khai thực tế gần bằng 0. Chỉ sử dụng công cụ miễn phí.

- Framework: Tuân thủ BABOK v3 và quy trình của giảng viên hướng dẫn.

# Additional Information – Toolset

Do dự án không bao gồm lập trình, phần này liệt kê các công cụ phục vụ phân tích và thiết kế kiến trúc:

| Mục đích | Công cụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Mô hình hóa kiến trúc | Draw.io / Structurizr | Vẽ C4 Model, System Context, Container và Component Diagram |
| Wireframe & Prototype | Figma | Thiết kế wireframe cho các luồng UCP nếu cần minh họa |
| Quản lý tài liệu | Google Docs / Microsoft Word | Soạn thảo và quản lý version các deliverable |
| API Specification | OpenAPI 3.0 (Swagger) | Định nghĩa contract cho các API endpoint của UCP |
| Quản lý mã nguồn tài liệu | GitHub | Lưu trữ và version control cho tài liệu kiến trúc, ADR, spec |
| Event Storming | Miro / FigJam | Phân tích nghiệp vụ và xác định Domain Events, Commands, Aggregates |
| Data Modeling | dbdiagram.io / Draw.io | Vẽ ERD và Data Dictionary cho từng Bounded Context |